Номер проекта (в СЭДе) 17_ Проект постановления мэрии города Новосибирска

О муниципальной программе «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы

В целях улучшения условий проживания населения города Новосибирска, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, Методическими рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 – 2022 годы», утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр, .руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы (приложение).

2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

| Мэр города Новосибирска | А. Е. Локоть |
| --- | --- |

Терешкова

2275310

ДКСиМП

Приложение к постановлению мэрии города Новосибирска от ___________ №_______

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

## «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

## НА 2018-2022 ГОДЫ

1. Паспорт муниципальной программы «Формирование

современной городской среды» на 2018 – 2022 годы

| Наименование муниципальной программы | «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Разработчики муниципальной программы | департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска – разработчик-координатор; разработчики: департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города; департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска; департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска; департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска |
| Исполнители муниципальной программы | департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города; департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска; департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска; департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска; департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска; департамент связи и информатизации мэрии города Новосибирска; департамент правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска; департамент образования мэрии города Новосибирска; департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска; администрации районов (округа по районам) города Новосибирска; муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Управление технического надзора за ремонтом жилищного фонда»; муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Управление дорожного строительства»; муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Горзеленхоз»; муниципальное казенное предприятие города Новосибирска «Горэлектротранспорт»; муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Горсвет»; заинтересованные лица (по согласованию); привлечённые организации, с которыми заключены муниципальные контракты на выполнение работ в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иные организации, привлеченные в соответствии с законодательством |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска; департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цель: системное повышение качества и комфорта городской среды путем реализации комплекса мероприятий по благоустройству территории города Новосибирска. Задачи: повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Новосибирска, в том числе с вовлечением заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству; повышение уровня благоустройства общественных территорий; формирование единого архитектурного облика городского пространства; повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения |
| Целевые индикаторы муниципальной программы | Количество благоустроенных дворовых территорий в рамках Программы, 450 единиц; доля благоустроенных дворовых территорий в рамках Программы от общего количества дворовых территорий, 10,2%; доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий, 50%; доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий, 100%; площадь благоустроенных общественных пространств, 420,0 тыс. кв.м; количество паспортов фасадов здания, сооружения, нестационарного объекта муниципальной собственности – 360 ед. ежегодно; доля индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в отношении которых проведена инвентаризация уровня благоустройства в общем количестве индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения – 100%. |
| Сроки (этапы) реализации муниципальной программы | 2018 – 2022 годы |
| Объем финансирования муниципальной программы | Финансирование Программы осуществляется в объеме 2 050 000,00 тыс. рублей, в том числе: за счет федерального бюджета – 1 105 000,00 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета Новосибирской области – 595 000,00 тыс. рублей; за счет средств бюджета города Новосибирска – 350 000,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Благоустройство в рамках Программы 450 дворовых территорий, что составит 10,2% дворовых территорий от общего количества дворовых территорий; доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий – 50%; доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий – 100%; благоустройство общественных территорий площадью 420,0 тыс. кв.м; оформление паспортов фасадов здания, сооружения, нестационарного объекта муниципальной собственности – 1 800 ед. инвентаризация уровня благоустройства - индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения – 47 тыс. домовладений; заключенные по результатам инвентаризации соглашения с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2022 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства –1 900 шт. |

Примечания: используемые сокращения:

дворовые территории – дворовые территории многоквартирных домов;

общественная территория – территория города Новосибирска соответствующего функционального назначения (площадь, набережная, улица, пешеходная зона, сквер, парк, иная территория), предназначенная для организации отдыха горожан и проведения массовых мероприятий;

заинтересованные лица – собственники помещений многоквартирных домов, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

## 2. Обоснование необходимости разработки муниципальной программы

## 2.1. Характеристика текущего состояния сферы

благоустройства в городе Новосибирске

К числу наиболее важных объектов муниципального управления относится сфера благоустройства, основная задача которой заключается в создании современного уровня комфорта жизни населения и повышении привлекательности городской среды. Об этом свидетельствует и определение в качестве одного из городских приоритетов деятельности по созданию, развитию и  модернизации озелененных общественных пространств, получившее рабочее название «Зеленый Новосибирск».

В рамках данного направления в 2015 году было проведено комплексное исследование 32 озелененных общественных пространств, на основании которого группой экспертов в различных областях обществознания разработана и утверждена концепция развития озелененных общественных пространств общегородского значения.

В 2016 году выполнен текущий ремонт тротуаров площадью 890 кв.м. В 2017 году из бюджета города Новосибирска было выделено 23,6 млн. рублей, за счет которых были построены и реконструированы существующие тротуары, площадью 22,3 тыс. кв.м. На благоустройство озелененных территорий города Новосибирска в 2016-2017 годах направлено 10,8 млн. рублей, на объекты цветочного оформления – 5,7 млн. рублей, на вертикальное озеленение – 3,6 млн. рублей.

В 2017 году город Новосибирск присоединился к реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Городским сообществом в качестве приоритетного общественного пространства, подлежащего благоустройству в 2017 году, была выбрана Михайловская набережная, имеющая региональное значение и являющаяся не только любимым местом отдыха горожан, но визитной карточкой для гостей города. Первый этап благоустройства данного общественного пространства на площади в 36 тыс. кв. м. был осуществлен в ходе исполнения муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2017 год, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 22.05.2017 № 2340.

В соответствии с дизайн-проектом, разработанным ООО КБ «Стрелка» (г. Москва) в сотрудничестве с архитектурной мастерской «Адаптик-А» (г. Новосибирск), разработана проектно-сметная документация, отремонтированы лестничные сходы и подпорные стенки у лестничных сходов, восстановлен нижний променад с устройством нового покрытия из тротуарной бетонной плитки, произведено устройство велосипедной дорожки, выполнены работы по электроснабжению и электроосвещению, устроены хозяйственно-питьевой водопровод, ливневая канализация, произведено озеленение (устройство газонов, посадка деревьев, санитарная обрезка зеленых насаждений), установлена новая парковая мебель, в том числе скамейки, велопарковки и урны. Кроме того, выполнено технологическое присоединение к сетям электро- и водоснабжения, канализации. Общая стоимость вышеуказанных работ составила 140 млн. руб.

В рамках подготовки настоящей муниципальной программы в целях формирования полного перечня общественных территорий проведены открытые обсуждения с участием граждан, организаций и иных заинтересованных лиц. По результатам общественного обсуждения с учетом представленных предложений сформирован перечень общественных территорий. По состоянию на 01.10.2017 в городе Новосибирске насчитывается 237 общественных территорий, общей площадью 766,3015 га, в том числе:

36 территорий площадью 67,8014 га в Дзержинском районе;

17 территорий площадью 31,7865 га в Калининском  районе;

25 территорий площадью 202,326 га в Кировском районе;

29 территорий площадью 78,2978  га в Ленинском районе;

18 территорий площадью 80,2188 га в Октябрьском районе;

27 территорий площадью 57,3373 га в Первомайском районе;

33 территорий площадью 102,6956 га в Советском районе;

13 территорий площадью 18,0332 га в Железнодорожном районе;

22 территорий площадью 93,8305 га в Заельцовском районе;

22 территорий площадью 33,9744 га в Центральном районе.

В сводный перечень общественных территорий вошли:

11 парков культуры и отдыха, общей площадью 313,0871 га;

106 скверов общей площадью 143,9306 га.

120 иных общественных территорий (бульваров, аллей, площадей, озелененных и рекреационных территорий общего пользования и пр.) общей площадью 309,2838 га.

В 2017 году проведена оценка уровня благоустройства всех общественных территорий города Новосибирска.

Проведенное исследование показало, что на каждого жителя города Новосибирска приходится ориентировочно 4,8 кв.м общественных озелененных пространств, из них - 3,6 кв.м общественных территорий, в отношении которых осуществляется содержание и их благоустройство на системной основе муниципальными организациями. Соответственно, 1,2 кв.м площади неблагоустроенных общественных территорий приходится на 1 жителя города. 64% от количества общественных территорий благоустроены, что составляет 75% общей площади общественных пространств города. Как минимум 36% общественных территорий нуждаются в благоустройстве.

Из сводного перечня общественных территорий 85 не имеют статус озелененного или рекреационного пространства, не определены лица, ответственные за их содержание и благоустройство. Как следствие, данные территории отличаются низким уровнем благоустроенности.

Проблемы развития общественных пространств города:

- несоответствие фактической локализации общественных функций в пространстве города современному кадастровому делению;

- система общественных территорий города Новосибирска не функционирует как единая взаимосвязанная система, основанная на принципах связности и функционального разнообразия общественных пространств. Общественные пространства локализованы на ограниченных территориях, пространственно разобщены, пешеходные связи между ними не достаточно развиты;

- локально расположенные общественные территории либо перегружены функциями (в центральной части города, в районных центрах), либо не используются в соответствии со своим потенциалом;

- в системе общественных и озелененных пространств города не выстроена четкая иерархия и классификация, что затрудняет определение статуса общественных территорий, приводит к не всегда ясному их позиционированию и, как следствие, необоснованному размещению общественных или иных функций;

- выявлено недостаточное разнообразие реализуемых на общественных территориях сценариев времяпровождения, в связи с чем функциональное развитие их идет либо по пути концентрации и дублирования, либо наоборот, носит характер однообразного равномерного растягивания функции по всей территории;

- наблюдается неравномерная обеспеченность и неравная доступность для жителей различных районов (особенно отдаленных) благоустроенных общественных пространств;

- в функциональной структуре многих общественных территорий наблюдается пересечение и наложение различных общественных функций и процессов, что ведет к снижению комфорта пребывания на территории (аттракционы, велотрафик, детская рекреация, выгул собак и т.п.);

- отсутствие достаточного благоустройства и оборудованности отдельных территорий снижает их привлекательность для населения, приводит к их дисфункциональности и запущенности;

- выявлен значительный потенциал развития общественных пространств, прежде всего за счет использования пространственного и планировочного ресурсов, формирования взаимосвязанных систем (дисперсных парков), включающих общественные, озелененные пространства, вело- и пешеходную инфраструктуру, в пределах которых возможно перераспределение функций, общий рост городских активностей и расширение набора сценариев досуга и отдыха горожан различных возрастных и социальных групп;

- наблюдается крайне ограниченная доля общественных территорий, адаптированных к нуждам маломобильных групп населения, отсутствуют пандусы, поручни, специальные покрытия и пр., также наблюдается отсутствие комплексной организации системы безопасности общественных территорий.

При планировании мероприятий по развитию общественных пространств целесообразно рассматривать общественные территории города Новосибирска во взаимосвязи друг другом, формировать пешеходную сеть, связывающую локальные территории в единую непрерывную систему общественно-пешеходных и озелененных пространств города.

Таким образом, целесообразно распространить опыт создания дисперсных парков и непрерывных пешеходных пространств по всем районам города Новосибирска. Последовательная реализация концепции непрерывности общественно-пешеходных и озелененных пространств в отдельных районах города и ее распространение на всю территорию города Новосибирска приведет к повышению коммуникативной связанности городских пространств, росту комфортности, эргономичности и привлекательности городской среды, а также увеличению доступности для населения комфортных общественных пространств, нового стандарта качества городской среды и формированию многосценарности досуга и отдыха.

Показатели обеспеченности парками культуры и отдыха населения города не противоречат нормам и нормативам размещения муниципальных парков культуры и отдыха, установленным Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденными распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 29.04.2016 № Р-547. При этом проводимые в ходе подготовки Программы исследования и общественные обсуждения мероприятий по благоустройству общественных пространств выявили недостаточность обеспечения общественными озелененными территориями населения города и существенные ожидания населения по улучшению ситуации. Также данные оценки уровня благоустройства с учетом мнения общественности свидетельствуют о потребности в дальнейшем развитии существующих и создании новых общественных пространств.

В последние годы застройщики, осваивающие земельные участки, предоставленные для комплексного освоения в целях жилищного строительства, реализуют проекты их благоустройства не только путем традиционного оформления дворов, но дополняя территории жилых массивов отдельными функциональными общественными пространствами – набережными, скверами и пр. Так, в 2017 году Концерн «Сибирь» закончил первый этап создания набережной возле безымянного озера в Ленинском районе города Новосибирска при строительстве ЖК «Радуга Сибири».

Кроме того, в рамках мероприятий программы планируется заключение органами местного самоуправления города Новосибирска соглашений с собственниками объектов недвижимости недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2022 года за счет средств указанных лиц.

В целях обеспечения и повышения комфортности условий проживания граждан, поддержания и улучшения санитарного и эстетического состояния территории города Новосибирска решением Совета депутатов города Новосибирска от 27.09.2017 № 469 «О Правилах благоустройства города Новосибирска и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска» в соответствии с методическим рекомендациям Минстроя России приняты новые Правила благоустройства территории города Новосибирска. Правила содержат необходимый и достаточный набор инструментов, способствующих повышению комфортности условий проживания граждан, поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния городского пространства.

Отдельное внимание уделено архитектурно-художественному облику зданий. С целью обеспечения соблюдения установленных правил оформления фасадов зданий с 2013 года установлена обязанность ответственных за благоустройство соответствующей территории лиц оформлять паспорта фасадов зданий, сооружений и своевременно их актуализировать. Вместе с тем, по состоянию на 22.09.2017 оформлены паспорта фасадов чуть более чем 170 капитальных объектов, что явно недостаточно. Меры по упорядочению размещения на фасадах оборудования вентиляции и кондиционирования воздуха зданий на сегодняшний день являются недостаточными. В связи с этим необходимо продолжить и активизировать работу в данном направлении, повысить ее эффективность.

Актуальной проблемой является отсутствие механизма правового регулирования наружного освещения зданий. Так, в Новосибирске встречаются объекты, архитектурно-художественная подсветка которых представляется весьма спорной с эстетической точки зрения. Кроме того, при реконструкции, ремонте или реставрации фасадов не всегда обеспечивается соответствие их колористических решений исторически сложившемуся цветовому оформлению застройки улиц и территорий города Новосибирска.

Данные обстоятельства свидетельствуют о потребности в разработке и утверждении концепции единой светоцветовой среды, учитывающей имеющийся передовой зарубежный и отечественный опыт в области уличного освещения и фасадной архитектурно-художественной подсветки.

Следует отметить, что последние несколько лет принимались последовательные меры по предотвращению хаотичного размещения рекламных вывесок и иных информационных конструкций.

В 2015 году в Новосибирске уже было демонтировано около 230 рекламных объектов, в 2016 году – около 130. Сейчас в городе насчитывается около 5 тыс. отдельно стоящих рекламных конструкций. Между тем, ранее операторы прогнозировали рост рынка наружной рекламы Новосибирска в 2017 году на 30-40% к уровню 2016 года.

Решением Совета депутатов города Новосибирска от 25.10.2006 № 372 утверждены Правила распространения наружной рекламы и информации в городе Новосибирске.

Подготовлен проект решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в Правила распространения наружной рекламы и информации в городе Новосибирске, принятые решением городского совета Новосибирска от 25.10.2006 № 372», предусматривающий дополнительные требования к рекламным и информационным конструкциям с учетом необходимости сохранения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки города Новосибирска.

Муниципальной программой «Праздничное и рекламное оформление города Новосибирска» на 2018 – 2020 годы запланировано сокращение мест размещения рекламных конструкций в схеме размещения рекламных конструкций до 2022 года в объеме 7% ежегодно. Важно продолжить работу по ликвидации ухудшающих архитектурный облик зданий вывесок на фасадах зданий, сокращению рекламных конструкций.

Вызывает нарекания сложившаяся в Новосибирске практика прокладки воздушных кабельных линий связи по столбам освещения, в том числе в центре города, на улицах и площадях, являющихся основными общественными пространствами. Улучшить внешний облик города призваны мероприятия по переносу воздушных кабельных линий связи в подземные коммуникации. В период реализации программы планируется осуществить поэтапный перенос операторами связи с центральных и магистральных улиц города воздушных линий за счет использования существующих линейно-кабельных сооружений связи (каналов кабельной канализации).

Вклад в негативное восприятие качества городской среды также привносит облик нестационарных торговых объектов и некомфортные для большинства жителей и гостей города места их размещения.

По оценочным данным на территории города Новосибирска насчитывается около 47 тыс. домовладений общей площадью не менее 2 тыс. га. Большинство территорий общего пользования в местах массовой индивидуальной жилой застройки характеризуются недостаточным благоустройством. До настоящего времени не проводились системные и всеобъемлющие мероприятия по оценке уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, улично-дорожной сети зон индивидуальной жилой застройки.

Уровень благоустройства территорий города Новосибирска также зависит от состояния дворовых территорий многоквартирных домов.

В целях повышения комфортности условий проживания граждан, эффективного расходования бюджетных средств города Новосибирска применяется комплексный подход к выполнению мероприятий по благоустройству дворовых территорий с использованием программно-целевого метода.

В период 2012 – 2015 годов в рамках реализации ведомственной целевой программы «Ремонт и обустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Новосибирска», утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 15.12.2011 № 12112, отремонтировано 1785,7 тыс. кв.м дворовых территорий и проездов к ним.

В 2016 – 2017 годы благоустройство дворовых территорий осуществлялось согласно муниципальной программе «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска» на 2016 – 2020 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 № 7503. В ходе исполнения программных мероприятий на 372 дворовых территориях были выполнены ремонт асфальтового покрытия площадью 97,7 тыс. кв. м, ремонт трех внутридворовых лестничных маршей.

Кроме того, в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2017 год выполнено благоустройство 126 дворовых территорий, на которых расположены 184 многоквартирных дома, в том числе: ремонт дворовых проездов, оборудование тротуаров, пешеходных дорожек, автомобильных парковок, обустройство уширений дворовых проездов – 163,9 тыс. кв. м; установка малых форм (урн) – 180 шт.; установка малых форм (скамеек) – 156 шт.; оборудование детских площадок – 41 шт.; оборудование спортивных площадок – 22 шт.

Для выявления основных проблем состояния благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Новосибирска проведена оценка состояния благоустройства всех таких территорий.

В результате на территории города Новосибирска сформировано 4402 дворовых территорий. Общая структура дворовых территорий города Новосибирска выглядит следующим образом: 24,59% – капитальные здания и сооружения; 3,99% – детские площадки (с покрытием); 0,79% – площадки для занятий физкультурой и спортом; 21,66% –  внутриквартальные проезды; 3,88% – организованные автопарковки; 38,22% – зеленые насаждения (в том числе цветники и газоны); 4,54% – пешеходно-тропиночная сеть; 2,33% – иные площадки.

Некоторые дворовые территории города Новосибирска характеризуется недостаточным  количеством детских игровых площадок и низким уровнем их оборудованности. Детское игровое оборудование во многих дворах пришло в негодность, не отвечает современным стандартам и не соответствуют требованием безопасности. Детские площадки не всегда выделены в отдельную зону и имеют соответствующее покрытие. 30% дворовых территорий города Новосибирска не имеют детских площадок и детского игрового оборудования, 11,7% – не оборудованы малыми архитектурными формами.

В связи со стремительным ростом уровня автомобилизации, серьезной проблемой для значительного числа дворовых территорий является размещение открытых автостоянок (парковок). Более 97% дворовых территорий имеют дефицит организованных парковок.

В подавляющем большинстве дворов Новосибирска система наружного освещения отсутствует или требует реконструкции. Всего дворов оборудованных системой наружного освещения  (отдельно стоящие опоры освещения, уличные и садовые фонари) около 6%.

На части дворовых территорий наблюдается неудовлетворительное состояние покрытия проездов – около 10%; тротуаров, пешеходно-тропиночной сети – около 41 %.

Выявлена крайне низкая приспособленность среды дворовых территорий для маломобильных групп населения, лиц с ограниченными возможностями – 0,86%.

Доля в общей массе дворовых территорий, в пределах которых зафиксировано наличие специально оборудованных и обособленных площадок для выгула домашних животных – 0,2%.

Жители города ожидают от своего двора безопасности, комфорта, функциональности и эстетической привлекательности. В комфортных, озелененных, благоустроенных и безопасных районах города формируются городские сообщества с активной гражданской позицией, реализуется их творческий и интеллектуальный потенциал.

Для решения задач сферы благоустройства города Новосибирска, определения перспектив и приоритетных направлений ее развития используется программно-целевой метод.

Принятие муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы (далее – Программа) позволит создать механизм реализации мероприятий по благоустройству, отвечающий современным требованиям к формированию современной среды проживания граждан и предполагающий активное вовлечение заинтересованных лиц в реализацию таких мероприятий.

2.2. Приоритеты муниципальной политики

в сфере благоустройства, цели и задачи Программы

В соответствии со Стратегическим планом устойчивого развития города Новосибирска, утвержденным решением Совета депутатов города Новосибирска от 28.03.2005 № 575, основной целью стратегического плана развития города является стабильное улучшение качества жизни (повышение уровня жизненного потенциала) всех слоев населения Новосибирска в процессе устойчивого развития города, которое предполагает, в том числе улучшение качества городской среды.

Приоритетными направлениями деятельности по гармонизации городской пространственной среды, улучшения архитектурного облика Новосибирска, создания высоких образцов градостроительного искусства, городского дизайна и ландшафтной архитектуры являются:

- создание гармоничной и сомасштабной человеку архитектурно-пространственной среды,

- комплексное благоустройство, озеленение, цветовое и световое оформление города.

Цель программы составляет системное повышение качества и комфорта городской среды путем реализации комплекса мероприятий по благоустройству территории города Новосибирска.

Для достижения поставленной цели намечено решение следующих задач:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Новосибирска, в том числе с вовлечением заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству;

- повышение уровня благоустройства общественных территорий;

- формирование единого архитектурного облика городского пространства;

- повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

## 2.3. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

Реализация Программы, исходя из сведений о ее индикаторах в соответствии с приложением 2 к Программе, позволит к концу 2022 года обеспечить повышение уровня благоустройства территории города Новосибирска за счет достижения следующих ожидаемых результатов:

благоустройство в рамках Программы 450 дворовых территорий, что составит 10,2% от общего количества дворовых территорий;

вовлечение заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по выполнению минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий, доля трудового участия которых составит не менее 50%;

вовлечение заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по выполнению дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий, доля трудового участия которых составит 100%;

благоустройство общественных пространств площадью 420,0 тыс. кв.м;

количество оформленных паспортов фасадов здания, сооружения, нестационарного объекта муниципальной собственности – 1 800 ед.;

доля индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в отношении которых проведена инвентаризация уровня благоустройства в общем количестве индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения – 100%.

К числу основных рисков, которые могут оказать влияние на конечный результат реализации мероприятий Программы, относятся:

бюджетные риски, связанные с дефицитом бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

социальные риски, связанные с низкой активностью населения в реализации мероприятий по благоустройству территории города Новосибирска;

управленческие риски, связанные с неэффективным управлением реализацией Программы и недостаточным контролем за реализацией Программы.

В рамках мер по предотвращению указанных рисков и снижению вероятности возникновения неблагоприятных последствий предусматривается в том числе:

информационно-разъяснительная работа в целях стимулирования активности граждан и организаций в реализации мероприятий Программы;

популяризация положительного опыта реализации мероприятий в сфере благоустройства территорий;

создание системы оперативного контроля и мониторинга за реализацией Программы.

## 2.4. Объем средств, необходимых на реализацию Программы

Ресурсное обеспечение реализации Программы согласно приложению 3 к Программе предусматривает финансирование в объеме 3 471 794,93 тыс. рублей, в том числе:

за счет федерального бюджета – 1 159 867,90 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета Новосибирской области – 723 580,46 тыс. рублей;

за счет средств бюджета города Новосибирска – 1 588 346,57 тыс. рублей.

## 2.5. Мероприятия Программы

В целях повышения уровня благоустройства территории города Новосибирска приложением 4 к Программе предусмотрен перечень основных мероприятий Программы, направленных на:

повышение качества благоустройство дворовых территорий;

повышение уровня благоустройство общественных пространств;

формирование единого архитектурного облика городского пространства;

формирование массива данных об уровне благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, на которых они расположены.

Благоустройство дворовых территорий предусматривает осуществление соответствующих мероприятий в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, адресный перечень которых определен в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением мэрии города Новосибирска от 19.07.2017 № 3411 «О мероприятиях по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в городе Новосибирске на 2018 – 2022 годы».

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий осуществляется в соответствии с минимальным и дополнительным перечнем видов работ по благоустройству.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку малых форм (урн, скамеек). Приложением 6 к Программе предусмотрен визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению при благоустройстве дворовых территорий.

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя оборудование детских и (или) спортивных площадок, пешеходных дорожек, тротуаров, автомобильных парковок, озеленение территорий, обустройство уширений дворовых проездов.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечня таких работ, определяется индивидуально по каждому мероприятию по результатам конкурсных процедур.

Трудовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий предполагает выполнение ими неоплачиваемых работ, включенных в минимальный или дополнительный перечень работ по благоустройству, не требующих специальной подготовки (субботник (уборка мусора, подготовка дворовой территории к началу работ, уборка дворовой территории после завершения работ), окрашивание элементов благоустройства, высадка растений, создание клумб и т.д.).

Организация трудового участия заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с решением общего собрания собственников многоквартирного дома, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, оформленным соответствующим протоколом. Трудовое участие заинтересованных лиц подтверждается:

отчетами администраций районов (округа по районам) города Новосибирска (далее - администрации районов) о проведении мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц;

отчетами подрядных организаций о выполнении работ, включающих информацию о проведении мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц;

отчетами управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных или жилищно-строительных кооперативов, иных специализированных потребительских кооперативов о проведении мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц;

иными документами (материалами) с приложением фото-, видеоматериалов о проведении мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц.

Благоустройство общественных пространств осуществляется согласно адресному перечню общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 – 2022 годах, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, установленному приложением 8 к Программе.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств предполагает их осуществление с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий и общественных пространств для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории, включенной в Программу, а также дизайн-проект благоустройства общественных пространств подлежит обсуждению и утверждению в установленном порядке. Дизайн-проект включает в себя текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта благоустройства, в том числе концепцию проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Подготовка дизайн-проекта осуществляется в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображения дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

Согласованные дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий представляются заинтересованными лицами в администрации районов при внесении предложений о включении дворовой территории в Программу. Администрации районов утверждают дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий и представляют в департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.

Благоустройство общественных территорий осуществляется в соответствии с адресным перечнем общественных пространств, подлежащих благоустройству в 2018 – 2022 годы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению.

Также благоустройство общественных пространств планируется в рамках заключаемых органами местного самоуправления города Новосибирска соглашений и реализации проектов муниципально-частного партнерства по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счет средств указанных лиц не позднее 2022 года.

Мероприятия по благоустройству общественных территорий осуществляются в соответствии с разработанными дизайн-проектами, включают в себя обустройство зон отдыха, в том числе озеленение, уход за существующими посадками, приведение в надлежащее состояние покрытия тротуаров и проездов.

В связи со значительной долей общественных территорий, не имеющих балансодержателя и (или) ответственных за поддержание благоустройства организаций, следует обратить внимание на создание для данных территорий организационно-правовых и экономических условий развития в качестве общественных пространств с формированием соответствующего качества городской среды.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, предполагают заключение по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2022 года в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории города Новосибирска.

Улучшение архитектурно–художественного облика города достигается посредством мероприятий по разработке и утверждению концепции единого светоцветового пространства города и дальнейшего закрепления механизмов его соблюдения в действующих Правилах благоустройства территории города Новосибирска.

Другим направлением, способствующим активизации деятельности хозяйствующих субъектов по улучшению внешнего вида зданий, строений, сооружений является разработка в 2018 году предложений по повышению ответственности лиц за несоблюдение Правил благоустройства территории города Новосибирска в части требований к внешнему виду фасадов зданий, сооружений, нестационарных объектов, включая отсутствие и несвоевременную актуализацию паспортов фасадов.

Социальные ожидания в сфере улучшения внешнего облика городского пространства удовлетворяются путем системных мероприятий по демонтажу избыточных или не удовлетворяющих установленным требованиям рекламных и информационных конструкций, устранения излишних воздушных линий связи, демонтажа самовольных нестационарных объектов, оборудования и размещения в районах города специализированных, единообразно оформленных мест для торговли сельхозпродуктами.

В целях усиления эффекта от предпринимаемых мер обеспечивается интенсивное информационное сопровождение реализуемых мероприятий – активизация информирования населения об изменении требований к благоустройству, внешнему виду фасадов зданий, сооружений, нестационарных объектов.

3. Цели, задачи, целевые индикаторы муниципальной программы

«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы

Таблица 1

| № п/п | Цель, задача | Целевой индикатор | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Год, предшествующий году начала реализации муниципальной программы | Период реализации муниципальной программы с разбивкой по годам | Всего по муниципальной программе |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Системное повышение качества и комфорта городской среды путем реализации комплекса мероприятий по благоустройству территории города Новосибирска |
| 1.1 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Новосибирска, в том числе с вовлечением заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству | Количество благоустроенных дворовых территорий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы (далее - Программа) | единиц | 126 | 90 | 901 | 901 | 901 | 901 | 450 |
|  |  | Доля благоустроенных дворовых территорий в рамках Программы от общего количества дворовых территорий | % | 2,9 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 10,2 |
|  |  | Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  |  | Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Повышение уровня благоустройства общественных территорий | Площадь благоустроенных общественных территорий | тыс. кв.м | 36,0 | 39,0 | - | 46,0 | - | 335,0 | 420,0 |
| 1.3 | Формирование единого архитектурного облика городского пространства | Количество оформленных паспортов фасадов здания, сооружения, нестационарного объекта муниципальной собственности | единиц | 170 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 1 800 |
| 1.4 | Повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | Доля индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в отношении которых проведена инвентаризация уровня благоустройства в общем количестве индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Информация о порядке расчета значений целевых

индикаторов муниципальной программы

Таблица 2

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Методика расчета (плановых и фактических значений) | Источник получения данных |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий в рамках муниципальной программы | - | Акты выполненных работ (документ, подтверждающий факт завершения работ) |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий в рамках Программы от общего количества дворовых территорий | Отношение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках Программы к общему количеству дворовых территорий города Новосибирска, требующих ремонта, умноженное на 100 | Отчет ДЭЖКХ |
| 3 | Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий | Отношение произведения количества лиц, принявших участие в проведении работ, и количества часов, затраченных на проведение работ, к произведению количества лиц и количества часов на проведение работ, запланированных в соответствии с протоколами общего собрания собственников помещений, умноженное на 100 | Отчет ДЭЖКХ, составленный по отчетам администраций о трудовом участии граждан |
| 4 | Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий | Отношение произведения количества лиц, принявших участие в проведении работ, и количества часов, затраченных на проведение работ, к произведению количества лиц и количества часов на проведение работ, запланированных в соответствии с протоколами общего собрания собственников помещений, умноженное на 100 | Отчет ДЭЖКХ, составленный по отчетам администраций о трудовом участии граждан |
| 5 | Площадь благоустроенных общественных территорий | - | Акт выполненных работ (документ, подтверждающий факт завершения работ) |
| 6 | Количество оформленных паспортов фасадов здания, сооружения, нестационарного объекта муниципальной собственности | - | Отчет ДСиА |
| 7 | Доля индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в отношении которых проведена инвентаризация уровня благоустройства в общем количестве индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | Отношение количества индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в отношении которых проведены мероприятия по инвентаризации уровня их благоустройства к общему количеству индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в городе, умноженное на 100 | Отчет |

| Примечания: | Используемые сокращения: дворовые территории – дворовые территории многоквартирных домов; общественная территория – территория города Новосибирска соответствующего функционального назначения (площадь, набережная, улица, пешеходная зона, сквер, парк, иная территория), предназначенная для организации отдыха горожан и проведения массовых мероприятий; заинтересованные лица – собственники помещений многоквартирных домов, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству; администрации – администрации районов (округа по районам) города Новосибирска; ДКСиМП – департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска; ДПИиП – департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска; ДСиА – департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска. |
| --- | --- |

4. Перечень мероприятий муниципальной программы «Формирование

современной городской среды» на 2018-2022 годы

| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Показатель | Единица измерения | Период реализации муниципальной программы по годам | Всего по муниципальной программе | Исполнитель | Срок исполнения мероприятия, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Системное повышение качества и комфорта городской среды путем реализации комплекса мероприятий по благоустройству территории города Новосибирска |
| 1.1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Новосибирска, в том числе с вовлечением заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству |
| 1.1.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе: | Количество | мероприятие | 90 | 90 | 902 | 902 | 902 | 4502 | ДЭЖКХ, МКУ «УТН», ПО, администрации, заинтересованные лица | 2018 – 2022 |
|  |  | Стоимость единицы | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 223 050,30 | 223 050,303 | 223 050,303 | 223 050,303 | 223 050,303 | 1 115 251,53 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 99 608,003 | 99 608,003 | 99 608,003 | 99 608,003 | 99 608,003 | 498 040,003 |  |  |
|  |  | областной бюджет Новосибирской области | тыс. рублей | 73 442,303 | 73 442,303 | 73 442,303 | 73 442,303 | 73 442,303 | 367 211,503 |  |  |
|  |  | бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 250 000,00 |  |  |
| 1.1.2 | Популяризация культуры содержания и выгула домашних животных | Количество | мероприятие | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ДЭЖКХ, ДКСиМП, ДО, ДСП, администрации, МУП г. Новосибирска «Новосибирский центр по проблемам домашних животных» | 2018 – 2022 |
|  |  | Стоимость единицы | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | областной бюджет Новосибирской области | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.1.2.1 | Проведение просветительских мероприятий и профилактических работ с подрастающим поколением о культуре содержания домашних животных и мерах предосторожности и безопасности при общении с домашними и безнадзорными животными (беседы, уроки, лекции) | Количество | мероприятие | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 55 | ДЭЖКХ, УОС, МУП г. Новосибирска «Новосибирский центр по проблемам домашних животных», ДО, ДКСиМП, ДСП | 2018 – 2022 |
|  |  | Стоимость единицы | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | областной бюджет Новосибирской области | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.1.2.2 | Проведение мониторинга общественных мест несанкционированного выгула животных | Количество | мероприятие | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | Администрации, ДЭЖКХ, МУП г. Новосибирска «Новосибирский центр по проблемам домашних животных» | 2018 – 2022 |
|  |  | Стоимость единицы | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | областной бюджет Новосибирской области | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.1.2.3 | Проведение просветительских мероприятий с управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами, специализированными потребительскими кооперативами, собственниками помещений в многоквартирных домах по вопросам оборудования и содержания общественных мест для выгула собак (исключение парки и скверы), обусловленных предпочтениями жителей города | Количество | мероприятие | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | Администрации, ДЭЖКХ, МУП г. Новосибирска «Новосибирский центр по проблемам домашних животных» | 2018 – 2022 |
|  |  | Стоимость единицы | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | областной бюджет Новосибирской области | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Итого по пункту 1.1: | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 223 050,30 | 223 050,30 | 223 050,30 | 223 050,30 | 223 050,30 | 1 115 251,50 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 99 608,00 | 99 608,00 | 99 608,00 | 99 608,00 | 99 608,00 | 498 040,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет Новосибирской области | тыс. рублей | 73 442,30 | 73 442,30 | 73 442,30 | 73 442,30 | 73 442,30 | 367 211,50 |  |  |
|  |  | бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 250 000,00 |  |  |
| 1.2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Новосибирска, в том числе с вовлечением заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству |
| 1.2.1 | Благоустройство ПКиО «Михайловская набережная» от парка «Городское Начало» до гостиницы River Park | Количество/площадь | единиц/тыс. кв. м | 1/39,00 |  | - | - | - | 1/39,00 | ДКСиМП, ДТиДБК, МКУ «УДС», МКУ «Горзеленхоз», ПО | 2018 |
|  |  | Стоимость единицы | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 148 196,86 |  | - | - | - | 148 196,86 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 96 327,95 | - | - | - | - | 96 327,95 |  |  |
|  |  | областной бюджет Новосибирской области | тыс. рублей | 51 868,91 | - | - | - | - | 51 868,91 |  |  |
| 1.2.1.1 | Проведение благоустроительных работ | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  | - | - | - | - |  | ДТиДБК, МКУ «УДС», МКУ «Горзеленхоз», ПО | 2018 |
|  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | тыс. рублей |  | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | бюджет города Новосибирска | тыс. рублей |  | - | - | - | - |  |  |  |
| 1.2.1.2 | Проведение благоустроительных работ | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  | - | - | - | - |  | ДКСиМП, ПО | 2018 |
|  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | тыс. рублей |  | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | бюджет города Новосибирска | тыс. рублей |  | - | - | - | - |  |  |  |
| 1.2.2 | Благоустройство Транзитно-рекреационной зоны по ул. Ленина | Количество/площадь | единиц/тыс. кв. м | - | 1/46,0 | 1/46,0 | - | - | 1/46,0 | ДКСиМП, ДТиДБК, МКУ «УДС», МКУ «Горзеленхоз», ПО | 2018 – 2020 |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 12 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | - | - | 292 000,00 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | - | 90 999,99 | 90 999,99 | - | - | 181 999,98 |  |  |
|  |  | областной бюджет | тыс. рублей | - | 49 000,01 | 49 000,01 | - | - | 98 000,02- |  |  |
|  |  | бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 12 000,0 | - | - | - | - | 12 000,0 |  |  |
| 1.2.2.1 | Разработка проектной документации | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 12 000,00 | - | - | - | - | 12 000,00 | ДТиДБК, МКУ «УДС», МКУ «Горзеленхоз», ПО | 2018 |
|  |  | бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 12 000,00 | - | - | - | - | 12 000,00 |  |  |
| 1.2.2.2 | Проведение благоустроительных работ | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | - | 140 000,00 | 140 000,00 | - | - | 280 000,00 | ДТиДБК, МКУ «УДС», МКУ «Горзеленхоз», ПО | 2019 – 2020 |
|  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | - | 90 999,99 | 90 999,99 | - | - | 181 999,98 |  |  |
|  |  | областной бюджет | тыс. рублей | - | 49 000,01 | 49 000,01 | - | - | 98 000,02 |  |  |
| 1.2.3 | Благоустройство Филиала ПКиО «Бугринская роща»: Затулинский городок аттракционов», сквер «Союз Кировчан» | Количество/площадь | единиц/тыс. кв. м | - | - | - | - | 1/105,0 | 1/105,0 | ДКСиМП, ДТиДБК, МКУ «УДС», МКУ «Горзеленхоз», ПО | 2020 – 2022 |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | - | - | 18 000 | 225 000,00 | 225 000,0 | 468 000,00 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | - | - | - | 146 249,99 | 146 249,99 | 292 499,98 |  |  |
|  |  | областной бюджет | тыс. рублей | - | - | - | 78 750,01 | 78 750,01 | 157 500,02 |  |  |
|  |  | бюджет города Новосибирска | тыс. рублей |  |  | 18 000,0 | - | - | 18 000,0 |  |  |
| 1.2.3.1 | Разработка проектной документации | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | - | - | 18 000,00 | - | - | 18 000,00 | ДТиДБК, МКУ «УДС», МКУ «Горзеленхоз», ДКСиМП, ПО | 2020 |
|  |  | бюджет города Новосибирска | тыс. рублей |  |  | 18 000,00 | - | - | 18 000,00 |  |  |
| 1.2.3.2 | Проведение благоустроительных работ | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | - | - | - | 225 000,00 | 225 000,00 | 450 000,00 | ДТиДБК, МКУ «УДС», МКУ «Горзеленхоз», ДКСиМП, ПО | 2021 – 2022 |
|  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | - | - | - | 146 249,99 | 146 249,99 | 292 499,98 |  |  |
|  |  | областной бюджет | тыс. рублей | - | - | - | 78 750,01 | 78 750,01 | 157 500,02 |  |  |
| 1.2.4 | Благоустройство Бульвара по Красному проспекту, часть 1 | Количество/площадь | единиц/тыс. кв. м | - | - | - | - | 1/230,0 | 1/230,0 | ДТиДБК, МКУ «УДС», МКУ «Горзеленхоз», ДКСиМП, ПО | 2022 |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | - | - | - | - | 162 000,0 | 162 000,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | - | - | - | - | 90 999,99 | 90 999,99 |  |  |
|  |  | областной бюджет | тыс. рублей | - | - | - | - | 49 000,01 | 49 000,01 |  |  |
|  |  | бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | - | - | - | - | 22 000,0 | 22 000,0 |  |  |
| 1.2.4.1 | Разработка проектной документации | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | - | - | - | - | 22 000,00 | 22 000,00 | ДТиДБК, МКУ «УДС», МКУ «Горзеленхоз», ДКСиМП, ПО | 2022 |
|  |  | бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | - | - | - | - | 22 000,00 | 22 000,00 |  |  |
| 1.2.4.2 | Проведение благоустроительных работ | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | - | - | - | - | 140 000,00 | 140 000,00 | ДТиДБК, МКУ «УДС», МКУ «Горзеленхоз», ДКСиМП, ПО | 2022 |
|  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | - | - | - | - | 90 999,99 | 90 999,99 |  |  |
|  |  | областной бюджет | тыс. рублей | - | - | - | - | 49 000,01 | 49 000,01 |  |  |
| 1.2.5 | Содержание объектов благоустройства и озеленения | Количество/площадь | единиц/тыс. кв. м | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | Администрации, ДТиДБК, МКУ «Горзеленхоз», МКУ «Горфонтан», МКУ «ДЭУ № 3», МКУ «ДЭУ № 4» | 2018 – 2022 |
|  |  | Стоимость единицы | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 231 617,23 | 231 617,23 | 247 284,30 | 262 951,37 | 278 618,44 | 1 252 088,57 |  |  |
|  |  | бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 231 617,23 | 231 617,23 | 247 284,30 | 262 951,37 | 278 618,44 | 1 252 088,57 |  |  |
| 1.2.6 | Создание велоинфраструктуры | Мероприятие | единиц | 1 | 2 | 5 | - | - | 6 | ДТиДБК, ДЭЖКХ, ДСиА, ДКСиМП, администрация Ленинского района | 2018 – 2020 |
|  |  | Стоимость единицы3 | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 2 000,00 | 5 000,00 | 7 200,00 | - | - | 14 200,00 |  |  |
|  |  | бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 2 000,00 | 5 000,00 | 7 200,00 | - | - | 14 200,00 |  |  |
| 1.2.7 | Инвентаризация благоустройства общественных пространств | Количество/площадь | единиц/тыс. кв. м | - | - | 237 | - | - | 237 | ДТиДБК, ДКСиМП, ПКиО «Заельцовский», МАУК ПКиО «У моря Обского», МБУК ПКиО «Первомайский», МБУК ПКиО «Сосновый бор», МБУК ПКиО им. С.М.Кирова, МБУК ПКиО «Бугринская роща», МКУ «Горзеленхоз», администрации, ПО | 2020 |
|  |  | Стоимость единицы | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | - | - | 848,00 | - | - | 848,00 |  |  |
|  |  | бюджет города Новосибирск | тыс. рублей | - | - | 848,00 | - | - | 848,00 |  |  |
| 1.2.8 | Заключение соглашений и реализация проектов муниципально-частного партнерства по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счет средств указанных лиц не позднее 2022 года | Количество | соглашений/объектов | 7 | - | 32 | 10 | - | 49 | ДТиДБК | 2018, 2019, 2021 |
|  |  | Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по пункту 1.2: | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 393 814,09 | 376 617,23 | 413 332,30 | 487 951,37 | 665 618,44 | 2 337 333,43 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 96 327,95 | 90 999,99 | 90 999,99 | 146 249,99 | 237 249,98 | 661 827,90 |  |  |
|  |  | областной бюджет | тыс. рублей | 51 868,91 | 49 000,01 | 49 000,01 | 78 750,01 | 127 750,02 | 356 368,96 |  |  |
|  |  | бюджет города | тыс. рублей | 245 617,23 | 236 617,23 | 273 332,30 | 262 951,37 | 300 618,44 | 1 319 136,57 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Формирование единого архитектурного облика городского пространства |
| 1.3.1 | Разработка и утверждение концепции единого светоцветового пространства города | Количество | концепция | - | - | 1 | - | - | 1 | ДСиА | 2019 |
|  |  | Стоимость единицы | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | - | - | 2 500,00 | - | - | 2 500,00 |  |  |
|  |  | бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | - | - | 2 500,00 | - | - | 2 500,00 |  |  |
| 1.3.2 | Разработка, утверждение и внедрение новой формы паспорта фасада здания, сооружения, нестационарного объекта | Количество | нормативный правовой акт | 1 | - | - | - | - | 1 | ДСиА | 2018 |
|  |  | Стоимость единицы | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.3.3 | Подготовка и обеспечение утверждения изменений в Порядок выдачи паспортов фасадов зданий (строений, сооружений) на территории города Новосибирска | Количество | нормативный правовой акт | 1 | - | - | - | - | 1 | ДСиА | 2018 |
|  |  | Стоимость единицы | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.3.4 | Публикация в СМИ информационных материалов по вопросам оформления паспортов фасадов зданий, изменения требований к внешнему виду фасадов зданий, сооружений, нестационарных объектов | Количество | мероприятие |  |  |  |  |  |  | ДСиА | 2018 – 2019 |
|  |  | Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет города Новосибирска | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5 | Подготовка, согласование и утверждение паспортов фасадов здания, сооружения, нестационарного объекта муниципальной собственности | Количество | единицы | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 1 800 | ДСиА, ДКСиМП, ДО, ДСП | 2018 – 2022 |
|  |  | Стоимость единицы | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.3.6 | Организация проведения открытых встреч с населением по вопросам оформления паспортов фасадов зданий, изменения требований к внешнему виду фасадов зданий, сооружений, нестационарных объектов | Количество | мероприятия | 8 | 8 | - | - | - | 16 | ДСиА, администрации, УОС | 2018 – 2019 |
|  |  | Стоимость единицы | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.3.7 | Подготовка предложений по ужесточению мер административной ответственности, предусмотренной Законом Новосибирской области, за нарушение требований, установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в сфере благоустройства | Количество | предложение | 1 | - | - | - | - | 1 | ДПиКР, ДСиА, администрации (районные административно-технические инспекции) | 2018 |
|  |  | Стоимость единицы | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | местный бюджет | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.3.8 | Разработка концепции системы навигации и ориентирующей информации для жителей и гостей города (транспортной и пешеходной) | Количество | концепция | - | 1 | - | - | - | 1 | ДСиА, ДТиДБК, ДКСиМП | 2019 |
|  |  | Стоимость единицы | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.3.9 | Оборудование и размещение в районах города специализированных мест для торговли сельхозпродуктами (единообразные лотки-навесы) | Количество | единицы | 4 | - | - | - | - | 4 | ДПИиП, УПР, администрации, МУП «Сибирское гостеприимство» | 2018 – 2022 |
|  |  | Стоимость единицы | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.3.10 | Демонтаж самовольных нестационарных объектов | Количество | шт. | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 360 | Администрации | 2018 – 2022 |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 862,0 | 992,0 | 937,0 | 952,0 | 967,0 | 4 710,0 |  |  |
|  |  | Бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 862,0 | 992,0 | 937,0 | 952,0 | 967,0 | 4 710,0 |  |  |
| 1.3.11 | Проведение экспертизы опор линий передач | Количество | единицы | 1 | - | - | - | - | 1 | ДТиДБК, МКП ГЭТ, МКУ Горсвет | 2018 |
|  |  | Стоимость единицы | тыс. рублей |  | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | бюджет города Новосибирска | тыс. рублей |  | - | - | - | - |  |  |  |
| 1.3.12 | Разработка плана мероприятий по переносу воздушных кабельных линий связи в подземные коммуникации | Количество | единицы | 1 | - | - | - | - | 1 | ДТиДБК, организация связи | 2018 |
|  |  | Стоимость единицы | тыс. рублей |  | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | бюджет города Новосибирска | тыс. рублей |  | - | - | - | - |  |  |  |
| 1.3.13 | Реализация пилотного проекта по переносу воздушных линий связи в подземную канализацию | Количество | тыс.м |  | не менее 1,6 | - | - | - |  | ДТиДБК, ДСиИ, администрации, МКП ГЭТ, МКУ Горсвет, заинтересованные лица | 2018 – 2022 |
|  |  | Стоимость единицы | тыс. рублей | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | - |  | - | - | - |  |  |  |
|  | Итого по пункту 1.3: | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 862,00 | 992,00 | 3 437,00 | 952,00 | 967,00 | 7 210,00 |  |  |
|  |  | бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 862,00 | 992,00 | 3 437,00 | 952,00 | 967,00 | 7 210,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | - |  | - | - | - |  |  |  |
| 1.4. Повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения |
| 1.4.1 | Проведение инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | Количество домовладений | тыс. единиц | 47 | - | - | 47 | - | 94 | ДСиА, ДЭЖКХ, администрации, ПО |  |
|  |  | Стоимость единицы | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 6 000,00 | - | - | 6 000,00 | - | 12 000,00 |  |  |
|  |  | бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 6 000,00 | - | - | 6 000,00 | - | 12 000,00 |  |  |
| 1.4.2 | Заключение по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов (земельных участков) об их благоустройстве в соответствии с правилами благоустройства | Количество cоглашений | единиц | - | 475 | 475 | 475 | 475 | 1 900 | ДЭЖКХ, ДСиА, администрации | 2019 – 2022 |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Итого по пункту 1.4: | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 6 000,00 | - | - | 6 000,00 | - | 12 000,00 |  |  |
|  |  | бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 6 000,00 | - | - | 6 000,00 | - | 12 000,00 |  |  |
|  | Итого затрат по муниципальной программе: | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 623 726,39 | 600 659,53 | 639 819,60 | 717 953,67 | 889 635,74 | 3 471 794,93 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 195 935,95 | 190 607,99 | 190 607,99 | 245 857,99 | 336 857,98 | 1 159 867,90 |  |  |
|  |  | областной бюджет Новосибирской области | тыс. рублей | 125 311,21 | 122 442,31 | 122 442,31 | 152 192,31 | 201 192,32 | 723 580,46 |  |  |
|  |  | бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 302 479,23 | 287 609,23 | 326 769,30 | 319 903,37 | 351 585,44 | 1 588 346,57 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Примечания: | 1. Итоговые суммы затрат могут иметь расхождения за счет округления. 2. <1> – стоимость единицы определяется индивидуально по каждому мероприятию по результатам конкурсных процедур, на основании спецификаций, а также типовых локальных сметных расчетов, прошедших государственную экспертизу. 3. Используемые сокращения: дворовые территории – дворовые территории многоквартирных домов; общественная территория – территория города Новосибирска соответствующего функционального назначения (площадь, набережная, улица, пешеходная зона, сквер, парк, иная территория), предназначенная для организации отдыха горожан и проведения массовых мероприятий; заинтересованные лица – собственники помещений многоквартирных домов, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству; областной бюджет – областной бюджет Новосибирской области; бюджет города – бюджет города Новосибирска; ДЭЖКХ – департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города; ДКСиМП – департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска; ДТиДБК – департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска; МКУ «УТН» – муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Управление технического надзора за ремонтом жилищного фонда»; ПО – привлечённые организации, с которыми заключены муниципальные контракты на выполнение работ в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иные организации, привлеченные в соответствии с законодательством; администрации – администрации районов (округа по районам) города Новосибирска; МКУ «УДС» – муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Управление дорожного строительства»; МКУ «Горзеленхоз» – муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Горзеленхоз»; ДПИиП – департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска; ДСиИ – департамент связи и информатизации мэрии города Новосибирска; ДСиА – департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска; ДО – департамент образования мэрии города Новосибирска; ДСП – департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска; ДПиКР – департамент правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска; МКП ГЭТ – муниципальное казенное предприятие города Новосибирска «Горэлектротранспорт»; МКУ Горсвет – муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Горсвет». Организация связи – организация, оказывающая услуги предоставления в пользование линейно-кабельные сооружения связи (канала кабельной канализации). |
| --- | --- |

_______________

### 5. Список изменяющих документов

____________

6. Финансовое обеспечение муниципальной программы

«Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы

| № п/п | Ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик-координатор, участник | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Объемы бюджетных ассигнований, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Федеральный бюджет, в том числе: | 195 935,95 | 190 607,99 | 190 607,99 | 245 857,99 | 336 857,98 | 1 159 867,90 |
|  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | 99 608,00 | 99 608,00 | 99 608,00 | 99 608,00 | 99 608,00 | 498 040,00 |
|  | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | 96 327,95 | 90 999,99 | 90 999,99 | 146 249,99 | 237 249,98 | 661 827,90 |
|  | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Областной бюджет Новосибирской области, в том числе: | 125 311,21 | 122 442,31 | 122 442,31 | 152 192,31 | 201 192,32 | 723 580,46 |
|  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | 73 442,30 | 73 442,30 | 73 442,30 | 73 442,30 | 73 442,30 | 367 211,50 |
|  | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | 51 868,91 | 49 000,01 | 49 000,01 | 78 750,01 | 127 750,02 | 356 368,96 |
|  | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Бюджет города Новосибирска, в том числе: | 302 479,23 | 287 609,23 | 326 769,30 | 319 903,37 | 351 585,44 | 1 588 346,57 |
|  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 100,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 250 100,00 |
|  | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | 245 617,23 | 236 617,23 | 264 284,30 | 268 951,37 | 300 618,44 | 1 316 088,57 |
|  | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска | - | - | 2 848,00 | - | - | 2 848,00 |
|  | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска | 6 000,00 | - | 8 500,00 | - | - | 14 500,00 |
|  | Администрации районов (округа по районам) города Новосибирска | 862,00 | 992,00 | 1 037,00 | 952,00 | 967,00 | 4 810,00 |
| 4 | Внебюджетные источники, в том числе: |  |  |  |  |  |  |

_____________

Приложение 1

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий, которые подлежат

благоустройству в 2018 году

| № п/п | Адреса многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в 2017 году |
| --- | --- |
|  | Наименование улицы | Номер дома |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Дзержинский район |
| 1 | ул. Гусинобродское шоссе | 33 |
| 2 | ул. Толбухина | 35/2, 35/3 |
| 3 | ул. Есенина | 49 |
| 4 | ул. Доватора | 13 |
| 5 | ул. Есенина | 33 |
| 6 | ул. Есенина | 31 |
| 7 | ул. Адриена Лежена | 11 |
| 8 | ул. Есенина | 35 |
| 9 | ул. Авиастроителей | 1/1 |
| 10 | ул. Бориса Богаткова | 266/1, 266/3 |
| 11 | ул. Толбухина | 35/1 |
| 12 | ул. Бориса Богаткова | 266/2 |
|  | ул. Адриена Лежена | 3/1 |
| 13 | ул. Селезнева | 40 |
| 14 | ул. Бориса Богаткова | 264/1 |
| 15 | ул. Доватора | 25 |
| Калининский район |
| 16 | ул. Солидарности | 63а |
| 17 | ул. Солидарности | 80 |
| 18 | ул. Солидарности | 94 |
| 19 | ул. Солидарности | 78 |
| 20 | ул. Новоуральская | 13/4 |
| 21 | ул. Солидарности | 96 |
| 22 | ул. Фадеева | 91 |
| 23 | ул. Солидарности | 84 |
| 24 | ул. Солидарности | 90 |
| 25 | ул. Солидарности | 92 |
| 26 | ул. Солидарности | 82 |
| Кировский район |
| 27 | ул. Тульская | 90/1, 90/2 |
| 28 | ул. Мира | 59 |
| 29 | ул. Мира | 59/2 |
| 30 | ул. Комсомольская | 3 |
| 31 | ул. Петухова | 108 |
| 32 | ул. Немировича-Данченко | 120/5 |
|  | ул. Ватутина | 83 |
| 33 | ул. Мира | 56 |
| 34 | ул. Петухова | 116 |
| 35 | ул. Зорге | 239 |
| Ленинский район |
| 36 | Пер. 3-й Крашенинникова | 5 |
| 37 | ул. Планировочная | 44 |
| 38 | ул. Халтурина | 37, 37/2, 39/1, 41/1, 45 |
| 39 | ул. Панировочная | 56 |
| 40 | ул. Панировочная | 47/1, 54 |
| 41 | ул. Серафимовича | 30 |
| 42 | ул. 9 Гвардейской Дивизии | 26 |
| 43 | ул. Котовского | 21 |
| 44 | ул. Планировочная | 23, 25, 30 |
| 45 | Пер. 3-й Крашенинникова | 6 |
| 46 | ул. Пархоменко | 24 |
| 47 | ул. Пермитина | 6 |
| 48 | ул. Серафимовича | 1/1 |
| 49 | ул. Крашенинникова | 1, 3 |
|  | Пер. 3-й Крашенинникова | 4 |
| 50 | Пер. 3-й Крашенинникова | 8, 8/1, 10 |
| Октябрьский район |
| 51 | ул. Лескова | 216 |
| 52 | ул. Чехова | 195 |
| 53 | ул. Ленинградская | 141 |
| 54 | ул. Ключ-Камышенское плато | 7 |
| 55 | ул. Большевистская | 175/2 |
| 56 | ул. Ключ-Камышенское плато | 3 |
| 57 | ул. Чехова | 376 |
| 58 | ул. Гусинобродский тракт | 25 |
| 59 | ул. Лазурная | 6 |
| 60 | ул. 2-я Обская | 71 |
| 61 | ул. Бориса Богаткова | 163/4 |
| 62 | ул. Бориса Богаткова | 192/2, 192/3 |
|  | ул. Гаранина | 25/2 |
| 63 | ул. Бориса Богаткова | 163/2, 171/6 |
| 64 | ул. Бориса Богаткова | 194/2 |
| Первомайский район |
| 65 | ул. Первомайская | 188 |
| 66 | ул. Первомайская | 200 |
| Советский район |
| 67 | ул. Иванова | 27 |
| 68 | ул. Энгельса | 23 |
|  | ул. Молодости | 30 |
|  | ул. Печатников | 2 |
| 69 | ул. Гидромонтажная | 52 |
| 70 | ул. Академическая | 8 |
| 71 | ул. Ильича | 3 |
| 72 | ул. Российская | 19 |
| 73 | ул. Экваторная | 15 |
| 74 | ул. Весенний проезд | 6 |
| Железнодорожный, Заельцовский, Центральный районы |
| 75 | ул. Гоголя | 32 |
| 76 | ул. Дачная | 25/5 |
| 77 | ул. Дуси Ковальчук | 14 |
| 78 | Красный проспект | 159 |
| 79 | ул. 1905 года | 28 |
| 80 | ул. Урицкого | 35 |
| 81 | ул. Щетинкина | 23 |
|  | ул. Депутатская | 26 |
| 82 | ул. Сибирская | 33 |
| 83 | ул. Ольги Жилиной | 31 |
| 84 | ул. Ленина | 13 |
| 85 | ул. Нарымская | 23/1 |
| 86 | ул. Крылова | 41, 43 |
| 87 | Красный проспект | 234 |
| 88 | ул. Дмитрия Донского | 26/1 |
| 89 | ул. Гоголя | 3а |
| 90 | ул. Жуковского | 115/4 |

____________

## Приложение 2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных пространств, подлежащих благоустройству в

2018 – 2022 годы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению

| № п/п | Наименование общественного пространства | Площадь благоустройства, кв. м | Виды работ, планируемых к выполнению |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПКиО «Михайловская набережная» от парка «Городское Начало» до гостиницы River Park | Не менее 39 000,0 | Размещение малых архитектурных форм (скамейки, урны и пр.) |
|  |  |  | Обустройство тротуара, размещение скамеек |
|  |  |  | Обустройство ливневой канализации |
|  |  |  | Устройство освещения |
|  |  |  | Озеленение (посадочные и уходные работы) |
|  |  |  | Возведение подпорных стенок |
| 2 | Транзитно-рекреационная зона по ул. Ленина | Не менее 46 000,0 | Обустройство тротуара Размещение малых архитектурных форм (скамейки, урны и пр.) Обустройство ливневой канализации Устройство освещения Озеленение, снос аварийных деревьев (посадочные и уходные работы) Оборудование площадок Устройство парковок |
| 3 | Филиал ПКиО «Бугринская роща»: Затулинский городок аттракционов», сквер «Союз Кировчан» | Не менее 105 000,0 |  |
| 4 | Бульвар по Красному проспекту, часть 1 от пл. Ленина до ул. Большевистская | Не менее 230 000,0 |  |

____________

Приложение 3 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2022 года за счет указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления города Новосибирска

| № п/п | Наименование объекта | Кадастровый номер | Вид разрешенного использования (или фактическое использование) | Площадь кв.м | Адрес | Собственник (правообладатель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земельный участок | 54:35:074455:36 | Для строительства торгово-общественного комплекса с устройством пешеходного перехода | 1 618 | Установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Большевистская |  |
| 2 | Земельный участок | 54:35:074455:76 | Столовые, рестораны, кафе, закусочные, бары, кафетерии | 2 755 | Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Большевистская | ООО «Ситилит Недвижимость» |
| 3 | Земельный участок | 54:35:074455:21 | Для обслуживания плавучего развлекательного комплекса | 551 | Установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир Октябрьский район. Почтовый адрес ориентира: Новосибирская область, г. Новосибирск | ОАО «Западно-Сибирское речное пароходство» |
| 4 | Земельный участок | 54:35:074645:26 | Для строительства многофункционального гостиничного комплекса с автостоянками | 11 051 | Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Большевистская | ООО «Ривергарден» |
| 5 | Земельный участок | 54:35:074645:16 | Объекты инженерно-технического назначения; объекты благоустройства | 565 | Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Обская | ООО «Руском» |
| 6 | Земельный участок | 54:35:074645:15 | Для эксплуатации общественной уборной | 903 | Установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир общественная уборная. Почтовый адрес ориентира: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Большевистская, (10) | ООО «Забота» |
| 7 | Земельный участок | 54:35:074455:3 | Для строительства диспетчерского пункта с площадкой отстоя | 2 754 | обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Большевистская |  |
| 8 | Земельный участок | 54:35:051925:22 | для обслуживания здания кинотеатра | 7 737 | Установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Зорге, дом 47/2 |  |
| 9 | Земельный участок | 54:35:051925:63 | для эксплуатации зданий поликлиники | 28 023 | Установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание поликлиники. Почтовый адрес ориентира: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Зорге, 47/1 | ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 22» |
| 10 | Земельный участок | 54:35:051905:92 | для эксплуатации здания магазина | 1 176 | Установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание магазина. Почтовый адрес ориентира: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Громова, 12 | ООО «Базис» |
| 11 | Земельный участок | 54:35:051970:94 | для размещения и эксплуатации торгового павильона | 69 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 36 м от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Громова, дом 7 | Исаков А. В. |
| 12 | Земельный участок | 54:35:051925:4835 | магазины продовольственных, непродовольственных и смешанных товаров, торговые комплексы, торговые центры | 3 382 | Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Громова, 15 | ООО «Раритет-С» |
| 13 | Земельный участок | 54:35:051925:4836 | Магазины продовольственных, непродовольственных и смешанных товаров, торговые комплексы, торговые центры; коммунальные объекты и объекты инженерно-технического назначения, связанные с обслуживанием объектов, расположенных в данной территориальной зоне | 500 | Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Громова | ООО «СДК» |
| 14 | Земельный участок | 54:35:051925:49 | Для размещения и эксплуатации торгового киоска, совмещенного с остановкой общественного транспорта | 16 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 39 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Зорге, дом 73 | Дроздецкая Е. О. |
| 15 | Земельный участок | 54:35:051970:107 | для размещения и эксплуатации торгового киоска, совмещенного с остановкой общественного транспорта | 25 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 46 м от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Громова, дом 7 | ООО «Академ Павильон» |
| 16 | Земельный участок | 54:35:051925:48 | для размещения и эксплуатации торгового киоска, совмещенного с остановкой общественного транспорта | 15 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 38 м от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Громова, дом 16 |  |
| 17 | Земельный участок | 54:35:051970:91 | для размещения и эксплуатации торгового киоска по продаже мороженого | 6 | Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Громова, дом 7 |  |
| 18 | Помещение | - | Сибирский проектно изыскательный и научно-исследовательский институт энергетических систем и электрических сетей | - | Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ленина, 4 | ЗАО «Сибэнергосетьпроект» |
| 19 | Помещение | - | Салон одежды и обуви «TJ Collection» | - | Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ленина, 8, ул. Советская, 35 |  |
| 20 | Помещение | - | Сеть салонов европейской обуви «MARTIN BESTER» | - | Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ленина, 8, ул. Советская, 35 | ООО «Аквиприм» |
| 21 | Помещение | - | Антикварно-художественный салон «Столица» | - | Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ленина, 8, ул. Советская, 35 | Ложкина И. Т. |
| 22 | Помещение | - | Бар «Буфет № 1» | - | Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ленина, 8, ул. Советская, 35 | Группа компаний St. Patrick Group |
| 23 | Помещение | - | Пивной ресторан «Уголок святого Патрика» | - | Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ленина, 8, ул. Советская, 35 | Группа компаний St. Patrick Group |
| 24 | Помещение | - | Сеть салонов обуви «Под каблуком» | - | Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ленина, 8, ул. Советская, 35 | ООО «Позитив» |
| 25 | Помещение | - | Бар «John Gregor OLD PUB» | - | Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ленина, 8, ул. Советская, 35 | ООО «Old Pub» |
| 26 | Помещение | - | NovosibExpress | - | Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ленина, 12 | ООО «Новосибэкспресс» |
| 27 | Помещение | - | Отделение ПАО «БИНБАНК» | - | Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ленина, 18 | ПАО «БИНБАНК» |
| 28 | Помещение | - | Кофейня «Шансонье» | - | Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ленина, 20 | ООО «Конквест-2002» |
| 29 | Помещение | - | Кафе «Pub 501» | - | Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ленина, 20 | ООО «Конквест-2002» |
| 30 | Помещение | - | Кафе «Блисс» | - | Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ленина, 20 | ООО «МиВЗ» |
| 31 | Помещение | - | Сеть магазинов алкогольной продукции «Калибр» | - | Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ленина, 3 |  |
| 32 | Помещение | - | Кофейня «Академия кофе» | - | Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ленина, 3 | ООО «Академия кофе» |
| 33 | Помещение | - | Сеть магазинов женской одежды «Avelon» | - | Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ленина, 3 | ИП Сосунова Д. Ю. |
| 34 | Помещение | - | сеть ресторанов японской кухни «Суши-Терра» | - | Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ленина, 3 | ООО «Терра-2» |
| 35 | Помещение | - | Магазин чая, алтайских трав и полезных сладостей «Чайная обитель» | - | Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ленина, 3 | ООО «Гринарт» |
| 36 | Помещение | - | Сеть сервисных центров «Ремонтoff» | - | Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ленина, 3 | ИП Ахметов Э. В. |
| 37 | Помещение | - | Гостиница «Центральная» | - | Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ленина, 3 | ООО «Центральная Альфа» |
| 38 | Помещение | - | Кофейня «Coffee3» | - | Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ленина, 3 |  |
| 39 | Помещение | - | Почтовое отделение № 99 | - | Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ленина, 5 | ФГУП Почта России |
| 40 | Помещение | - | ПАО Ростелеком | - | Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ленина, 5 | ПАО Ростелеком |
| 41 | Помещение | - | Кредитно-кассовый офис «Новониколаевский» (АО Альфа-Банк филиал Новосибирский) | - | Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ленина, 9, ул. Урицкого, 24 | АО Альфа-банк |
| 42 | Помещение | - | Супермаркет оптово-розничной продажи цветов «FLOraОПТ» | - | Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ленина, 9, ул. Урицкого, 24 | ООО «ФЛ-Сервис» |
| 43 | Помещение | - | Магазин «ACHERS» | - | Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ленина, 9, ул. Урицкого, 24 | ООО «Achers» |
| 44 | Помещение | - | Кофейня «Pitchii Coffee and Waffles» | - | Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ленина, 9, ул. Урицкого, 24 |  |
| 45 | Помещение | - | Салон традиционного тайского массажа «ROYAL THAI» | - | Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ленина, 9, ул. Урицкого, 24 | ООО «ROYAL THAI» |
| 46 | Помещение | - | Аптека Радуга Эконом | - | Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ленина, 9, ул. Урицкого, 24 | ООО «Роста» |
| 47 | Помещение | - | Городская клиническая поликлиника № 20 | - | Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ленина, 13 | ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника № 20» |
| 48 | Помещение | - | Магазин | - | Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ленина, 17, ул. Революции, 32 | ООО «Ле Валль» |
| 49 | Помещение | - | Магазин модной одежды «Celector» | - | Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ленина, 17, ул. Революции, 32 |  |

____________

# Footnotes

- Количество определяется исходя из результатов ранжирования дворовых территорий на основании предложений заинтересованных лиц.

Количество определяется исходя из результатов ранжирования дворовых территорий на основании предложений заинтересованных лиц.

Ожидаемый объем бюджетных ассигнований.

Количество определяется приказом начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.

# Стоимость определяется по результатам осуществления закупки в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

# Стоимость определяется по результатам осуществления закупки в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Объем расходов уточняется, МУП «Сибирское гостеприимство» осуществляется запрос коммерческих предложений.

Объекты, размещенные и эксплуатируемые на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без соответствующего документа, являющегося основанием для его размещения (договора аренды, договора на размещение и эксплуатацию, паспорта мобильного объекта) либо эксплуатируемый на основании документа, срок действия которого истек.